## Slide 1: 操作系统内核开发日志
武汉大学 RuOK队

## Slide 2: 目录
各个开发阶段概括与分析
总结

## Slide 3: 1.开发阶段概括与分析

## Slide 4
整体开发思路基于去年优秀作品，武汉大学“俺争取不掉队”开发的XN6，加入RISC-V框架，同时添加系统调用、修复原有问题和完善不合理之处，已经初步满足竞赛要求。
经过整理，我们的开发可以分成以下5个阶段：
  1.初始架构与基础移植阶段
  2. 内核功能完善与兼容性阶段
  3. 文件系统与多进程/多线程支持阶段
  4. 测试点攻关与稳定性提升阶段
  5. 收尾与提测阶段

## Slide 5: 1.初始架构与基础移植阶段
集中在3月10日 ~ 3月中旬
主要任务：
- 增加RISC-V架构支持（v0.1~v0.5），初步引入rustsbi和第三方库。
- 完成riscv-qemu/k210的编译适配，解决页表、用户空间切换等底层问题。
- 增加基础外设驱动（如uart），修复virtio、uart中断等关键硬件抽象问题。
- 合并loongarch分支，完成loongarch和riscv的基础运行。

## Slide 6: 2. 内核功能完善与兼容性阶段
集中在3月下旬 ~ 5月中旬
主要任务：
完善进程管理（fork、execve、waitpid等），修复内存回收、页表等问题。
支持busybox、完善user_init，适配多种用户程序。
增加和完善系统调用（如kill、mmap、munmap、fstatat、ioctl、fcntl等）。
完善文件系统相关功能，修复mount、umount、pipe等bug。
适配和优化loongarch、riscv双平台，解决概率性崩溃和兼容性问题。

## Slide 7: 3. 文件系统与多进程/多线程支持阶段
集中在5月中旬 ~ 6月中旬
主要任务：
- 深化文件系统实现，支持htree目录项、ramnode节点、pipe缓冲区自实现等。
- 修复文件读写、目录查找、dentry复用等复杂bug。
- 增强进程/线程管理，完善vma复制、set_tid_address等细节。
- 支持更多系统调用和glibc兼容性，尝试musl、lua脚本等测试点。

## Slide 8: 4. 测试点攻关与稳定性提升阶段
集中在6月中旬 ~ 6月底
主要任务：
- 针对basic、glibc、lua等测试点逐步攻关，修复相关bug。
- 优化系统调用实现，提升多线程/多进程兼容性。
- 修复du死循环、标准流关闭、busybox识别等细节问题。
- 持续提测，完善ramnode、htree、pipe等模块，提升整体稳定性和得分。

## Slide 9: 5. 收尾与提测阶段
集中在6月底
主要任务：
- 多轮提测，集中修复遗留bug，确保各项功能通过评测。
- 整理文档、完善开发流程、准备最终演示和交付材料。
- 最后阶段尝试多线程支持、系统性能优化等。

## Slide 10: 2.总结

## Slide 11: 总结
开发过程经历了“架构移植→内核功能完善→文件系统与多进程支持→测试点攻关→收尾提测”五大阶段，每一阶段均有明确的主攻方向和任务，逐步实现了从底层硬件抽象到高层应用兼容的完整操作系统开发闭环。